FAZ 1 — URUN GEREKSINIMLERI DOKUMANI

DM Asistan — Turkiye KOBİ'leri icin AI Musteri Iletisim Platformu

Product Requirements Document (PRD) · Faz 1 MVP

| Versiyon | 1.0 — Taslak |
| --- | --- |

| Tarih | Mart 2026 |
| --- | --- |

| Yazar | Muhammed Enes Demirkol |
| --- | --- |

| Kapsam | Faz 1 MVP — WhatsApp AI Asistan + IBAN Siparis Akisi + Dashboard |
| --- | --- |

| Teknik Stack | n8n + Supabase + GPT-4o + Next.js Dashboard |
| --- | --- |

| Hedef | Ilk 10 musteri icin tam islevsel urun — vaat edilen tum ozellikler calisir |
| --- | --- |

Bu dokuman bir baska yapay zeka araci veya gelistirici tarafindan okundugunda, burada tanimlanan urunun %95'ini bagimsiz olarak uretebilecek detayda yazilmistir. Her bolum kendi icinde eksiksizdir.

# 1. Urun Vizyonu ve Kapsam

## 1.1 Ne Insa Ediyoruz?

DM Asistan, Turkiye'deki kucuk isletmelerin Instagram ve WhatsApp uzerinden gelen musteri mesajlarini 7/24 otomatik yoneten, siparis surecini baslatip takip eden ve firma sahibine tek bir panelden gorunurluk saglayan bir yapay zeka destekli iletisim platformudur.

Sistem uc temel problemi cozer:

- Cevapsiz kalan mesajlar = kacan satislar (gece, hafta sonu, yogun saatler)

- Manuel DM yonetiminin zaman maliyeti (gunluk 2-4 saat operasyon yuku)

- Siparis surecinin WhatsApp uzerinde dagitik ve takipsiz yurumesi

## 1.2 Faz 1 Kapsami — Ne Var, Ne Yok

| Ozellik | Aciklama | Faz 1? |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp Business API entegrasyonu | Mesaj alma ve gonderme | VAR |
| AI bilgi bankasi | Urun, fiyat, SSS sorgulama | VAR |
| IBAN siparis akisi | Adres alma, IBAN gonderme, dekont analizi, onay | VAR |
| Konusma gecmisi ve ozet sistemi | Musteri baginlamini hatirlamak | VAR |
| Firma sahibi dashboard | Next.js — siparisler, mesajlar, bildirimler | VAR |
| Hata yonetimi ve fallback | AI cevaplayamazsa devret | VAR |
| Instagram DM (Yönlendirme modu) | Gelen IG DM'e otomatik 'WhatsApp hattımıza yazın' mesajı | VAR |
| Instagram Graph API | IG DM (Tam entegrasyon) | FAZ 2 |
| Web sitesi webhook odeme | Otomatik kart odemesi entegrasyonu | FAZ 2 |
| Coklu musteri paneli (SaaS) | Her firmaya ayri hesap ve panel | FAZ 2 |
| Mobil uygulama | iOS/Android native uygulama | FAZ 3 |

## 1.3 Basari Kriterleri

- Ilk 10 musteri icin vaat edilen tum ozellikler sorunsuz calisir

- Gunde 500+ mesaji hata olmadan isleme kapasitesi

- Musteri onboardingu 1 is gunu icinde tamamlanir

- Dekont onay akisi %90+ dogruluk oraninda calisir

- Dashboard anlik guncelleme — mesaj geldikten 3 saniye icinde panele duser

# 2. Sistem Mimarisi

## 2.1 Katmanli Mimari Ozeti

n8n is mantigi katmanidir — gorsel gorev degil. Supabase veri katmanidir. GPT-4o AI katmanidir. Next.js sunum katmanidir. Bu dort katman birbirinden bagimsiz calisir, birini degistirmek digerini etkilemez.

| Katman | Teknoloji | Gorevi |
| --- | --- | --- |
| 1 — Mesaj Katmani | Meta WhatsApp Cloud API | Gelen mesajlari yakalayip n8n'e webhook ile iletir. Giden cevaplari musteriye gonderir. |
| 2 — Is Mantigi Katmani | n8n (self-hosted veya cloud) | Mesaj tipini belirler, dogru workflow'u calistirir, Supabase'e yazar, GPT'ye gonderir, cevabi iletir. |
| 3 — AI Katmani | GPT-4o (OpenAI API) | Mesaj niyetini anlar, bilgi bankasindan cevap uretir, dekont gorselini analiz eder, konusma ozetler. |
| 4 — Veri Katmani | Supabase (PostgreSQL) | Musteri profilleri, konusma gecmisleri, siparisler, bilgi bankasi, firma ayarlari. |
| 5 — Sunum Katmani | Next.js Dashboard | Firma sahibinin kullandigi yonetim paneli. Supabase'den okur, n8n'e komut gonderebilir. |

## 2.2 Veri Akisi — Mesaj Geldiginde Ne Olur?

| # | Adim |
| --- | --- |
| 1 | Musteri WhatsApp'tan mesaj atar |
| 2 | Meta Cloud API, n8n'deki webhook URL'ini tetikler |
| 3 | n8n mesaji alir: telefon numarasi, mesaj tipi (text/image), icerik |
| 4 | n8n Supabase'i sorgular: bu numara kayitli mi, aktif konusma var mi, musteri ozeti ne? |
| 5 | Mesaj tipi TEXT ise: sistem promptu + bilgi bankasi + musteri ozeti + mesaj => GPT-4o'ya gonder |
| 6 | Mesaj tipi IMAGE ise: Vision API'ye gonder => dekont analizi akisi baslat |
| 7 | GPT-4o cevap uretir, n8n bu cevabi alir |
| 8 | n8n cevabi WhatsApp Cloud API uzerinden musteriye gonderir |
| 9 | Konusma Supabase'e kaydedilir (messages tablosuna) |
| 10 | Eger siparis niyeti varsa: orders tablosuna kayit acilir, dashboard'a bildirim duser |

# 3. Supabase Veritabani Semasi

Tum tablolar Supabase uzerinde olusturulur. Row Level Security (RLS) her firma sadece kendi verisini gorebilir sekilde yapilandirilir. created_at ve updated_at alanlari Supabase'in otomatik timestamp ozelligiyle yonetilir.

## 3.1 firms — Firma Kayitlari

Her musteri firmaya ait temel bilgileri tutar. n8n bu tablodan firma konfigurasyonunu ceker.

| Kolon | Tip | Aciklama |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PRIMARY KEY, auto-generated |
| name | TEXT | Firma adi — ornek: 'Butik Ayse' |
| whatsapp_number | TEXT UNIQUE | Bagli WA numarasi — ornek: '+905551234567' |
| whatsapp_phone_id | TEXT | Meta Business'tan alinan Phone Number ID |
| whatsapp_token | TEXT | Meta API erisim tokeni (sifreli saklanir) |
| payment_method | TEXT | 'iban' veya 'website' veya 'both' |
| iban | TEXT NULLABLE | IBAN ile odeme aliniyorsa |
| bank_name | TEXT NULLABLE | Banka adi |
| account_holder | TEXT NULLABLE | Hesap sahibi ad soyad |
| website_url | TEXT NULLABLE | Web sitesi varsa URL |
| cargo_price | INTEGER | Kargo ucreti (TL, kurus olmadan) |
| free_cargo_threshold | INTEGER NULLABLE | Ucretsiz kargo siniri (TL) |
| cargo_days | TEXT | Kargo suresi — ornek: '1-2 is gunu' |
| cargo_company | TEXT | Kargo firmasi adi |
| return_policy | TEXT | Iade politikasi metni |
| is_active | BOOLEAN DEFAULT true | Firma aktif mi? |
| created_at | TIMESTAMPTZ | Otomatik |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | Otomatik |

## 3.2 products — Urun Listesi

Her firmanin sattigi urunler. AI cevap uretirken bu tabloyu referans alir.

| Kolon | Tip | Aciklama |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PRIMARY KEY |
| firm_id | UUID | FOREIGN KEY -> firms.id |
| name | TEXT | Urun adi — ornek: 'Yazlik Elbise' |
| variant | TEXT NULLABLE | Varyant — ornek: 'Krem', 'Mavi' |
| sizes_available | TEXT[] | Stokta olan bedenler — ['S','M','L'] |
| price | INTEGER | Fiyat (TL) |
| stock_status | TEXT | 'in_stock', 'low_stock', 'out_of_stock' |
| stock_count | INTEGER NULLABLE | Kac adet var (biliniyorsa) |
| product_url | TEXT NULLABLE | Web sitesindeki urun linki |
| description | TEXT NULLABLE | Urun hakkinda ek bilgi (kumas, boyut vb) |
| is_active | BOOLEAN DEFAULT true | Urun aktif mi? |
| created_at | TIMESTAMPTZ | Otomatik |

## 3.3 faqs — Sik Sorulan Sorular

Firmanin cevaplamak istedigi ozel sorular. AI bu tabloyu bilgi bankasi olarak kullanir.

| Kolon | Tip | Aciklama |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PRIMARY KEY |
| firm_id | UUID | FOREIGN KEY -> firms.id |
| question | TEXT | Soru metni — ornek: 'Kapida odeme var mi?' |
| answer | TEXT | Cevap metni |
| category | TEXT NULLABLE | Kategori: 'kargo', 'iade', 'odeme', 'urun', 'genel' |
| is_active | BOOLEAN DEFAULT true | Aktif mi? |

## 3.4 customers — Musteri Profilleri

WhatsApp uzerinden iletisim kurulan her musteri icin profil. Konusma ozeti burada saklanir.

| Kolon | Tip | Aciklama |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PRIMARY KEY |
| firm_id | UUID | FOREIGN KEY -> firms.id |
| phone | TEXT | WA telefon numarasi — ornek: '+905559876543' |
| name | TEXT NULLABLE | Musteri adi (AI veya firma sahibi tarafindan girilir) |
| summary | TEXT NULLABLE | AI tarafindan uretilen musteri ozeti (tercihler, gecmis siparisler, beden) |
| last_seen | TIMESTAMPTZ | Son mesaj zamani |
| total_orders | INTEGER DEFAULT 0 | Toplam siparis sayisi |
| created_at | TIMESTAMPTZ | Ilk mesaj zamani |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | Otomatik |

## 3.5 conversations — Konusma Oturumlari

Her konusma oturumu. Bir oturum: musterinin mesaj atmaya baslamasi ile son mesajdan 60 dk sonrasina kadar olan pencere.

| Kolon | Tip | Aciklama |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PRIMARY KEY |
| firm_id | UUID | FOREIGN KEY -> firms.id |
| customer_id | UUID | FOREIGN KEY -> customers.id |
| status | TEXT | 'active', 'waiting_owner', 'closed' |
| intent | TEXT NULLABLE | 'inquiry', 'order', 'complaint', 'other' |
| summary | TEXT NULLABLE | Konusma bittikten sonra AI tarafindan uretilen ozet |
| started_at | TIMESTAMPTZ | Konusma baslangici |
| closed_at | TIMESTAMPTZ NULLABLE | Konusma bitis zamani |
| created_at | TIMESTAMPTZ | Otomatik |

## 3.6 messages — Mesaj Kayitlari

Konusmadaki her mesaj. AI cevaplari ve musteri mesajlari ayri satirlarda saklanir.

| Kolon | Tip | Aciklama |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PRIMARY KEY |
| conversation_id | UUID | FOREIGN KEY -> conversations.id |
| firm_id | UUID | FOREIGN KEY -> firms.id |
| customer_id | UUID | FOREIGN KEY -> customers.id |
| role | TEXT | 'customer' veya 'ai' veya 'owner' |
| content | TEXT | Mesaj metni |
| message_type | TEXT | 'text', 'image', 'document' |
| media_url | TEXT NULLABLE | Gorsel veya dosya varsa URL |
| wa_message_id | TEXT | Meta'dan gelen mesaj ID'si (duplikasyon kontrolu) |
| tokens_used | INTEGER NULLABLE | Bu mesaj icin harcanan token sayisi |
| created_at | TIMESTAMPTZ | Otomatik |

## 3.7 orders — Siparis Kayitlari

Her siparis icin tam kayit. IBAN ve web sitesi odemelerinin ikisi de bu tabloya yazar.

| Kolon | Tip | Aciklama |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PRIMARY KEY |
| order_code | TEXT UNIQUE | Otomatik uretilen siparis kodu — SP2024-001 formati |
| firm_id | UUID | FOREIGN KEY -> firms.id |
| customer_id | UUID | FOREIGN KEY -> customers.id |
| conversation_id | UUID | FOREIGN KEY -> conversations.id |
| items | JSONB | [{product_id, name, variant, size, qty, price}] |
| subtotal | INTEGER | Urun toplami (TL) |
| cargo_price | INTEGER | Kargo ucreti (TL) |
| total | INTEGER | Genel toplam (TL) |
| delivery_address | TEXT | Teslimat adresi |
| payment_method | TEXT | 'iban' veya 'website' |
| payment_status | TEXT | 'pending', 'receipt_received', 'confirmed', 'failed' |
| receipt_url | TEXT NULLABLE | Musteri tarafindan gonderilen dekont gorseli URL |
| receipt_verified | BOOLEAN DEFAULT false | AI tarafindan dogrulanmis mi? |
| status | TEXT | 'new', 'confirmed', 'preparing', 'shipped', 'delivered', 'cancelled' |
| tracking_number | TEXT NULLABLE | Kargo takip numarasi |
| notes | TEXT NULLABLE | Ek notlar |
| created_at | TIMESTAMPTZ | Otomatik |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | Otomatik |

## 3.8 notifications — Bildirimler

Firma sahibine gonderilecek bildirimler. Dashboard'da ve WhatsApp/mail ile iletilir.

| Kolon | Tip | Aciklama |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | PRIMARY KEY |
| firm_id | UUID | FOREIGN KEY -> firms.id |
| type | TEXT | 'hot_lead', 'new_order', 'payment_received', 'ai_failed', 'low_stock' |
| title | TEXT | Bildirim basligi |
| body | TEXT | Bildirim icerik |
| reference_id | UUID NULLABLE | Ilgili siparis veya konusma ID'si |
| is_read | BOOLEAN DEFAULT false | Okundu mu? |
| created_at | TIMESTAMPTZ | Otomatik |

# 4. n8n Workflow Tasarimi

Her workflow bagimsiz bir n8n 'flow' dosyasidir. Birbirini tetikleyebilirler ama farkli hata izolasyonu icin ayri tutulur. n8n Cloud veya self-hosted (Railway) uzerinde calisir.

## 4.1 WF-001 — Ana Mesaj Isleme Workflow'u

Tetikleyici: WhatsApp Cloud API'den webhook POST geldiginde calisir.

| # | Node | Islem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Webhook Node | POST /webhook/whatsapp endpoint'ini dinler. Meta'nin verification challenge'ini karsilar (GET istegi icin 200 don). |
| 2 | Set Node | Gelen JSON'dan kritik alanlari cikart: phone_number, message_type, message_content, wa_message_id, timestamp. |
| 3 | Supabase Node — Duplikat Kontrol | messages tablosunda wa_message_id var mi? Varsa workflow'u durdur (Meta bazen ayni mesaji iki kez gonderir). |
| 4 | Supabase Node — Firma Bul | whatsapp_phone_id ile firms tablosunu sorgula. Firma bulunamazsa error log yaz, dur. |
| 5 | Supabase Node — Musteri Bul/Olustur | customers tablosunda phone + firm_id ile ara. Yoksa yeni kayit olustur. |
| 6 | Supabase Node — Konusma Bul/Olustur | Son 60 dakika icinde aktif konusma var mi? Varsa devam et. Yoksa yeni conversation ac. |
| 7 | IF Node — Mesaj Tipi | message_type == 'image' ise WF-003'e yonlendir. text ise devam. |
| 8 | IF Node — Konusma Durumu | conversations.status == 'waiting_owner' ise AI cevaplama, sadece kaydet ve bildir. |
| 9 | Supabase Node — Bilgi Bankasi Cek | firm_id ile: products (aktifler), faqs (aktifler), firms (kargo/odeme bilgileri), customers.summary. |
| 10 | OpenAI Node | Sistem promptu + bilgi bankasi + musteri ozeti + son 10 mesaj + yeni mesaj => GPT-4o'ya gonder. Max tokens: 1000. |
| 11 | Code Node — Intent Parser | GPT cevabinda JSON blok var mi? {intent, response, action} yapis. Intent: 'order_intent', 'inquiry', 'complaint', 'other'. |
| 12 | IF Node — Aksiyon | action == 'request_address' ise WF-002'yi tetikle. action == 'send_iban' ise WF-002 devam. Normal ise direkt cevap gonder. |
| 13 | HTTP Request Node — WA Gonder | WhatsApp Cloud API'ye POST: /messages endpoint. Bearer token ile. |
| 14 | Supabase Node — Kaydet | messages tablosuna hem musteri mesajini hem AI cevabini yaz. tokens_used guncelle. |
| 15 | IF Node — Siparis Niyeti | intent == 'order_intent' ise WF-005 Bildirim Workflow'unu tetikle. |
| 16 | IF Node — Instagram Kanal Kontrolü | Gelen mesaj Instagram kanalından mı? Evet ise: 'Siparişleriniz ve detaylı bilgi için WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz: [WA_NUMARASI]' mesajını otomatik gönder, workflow'u kapat. |

## 4.2 WF-002 — IBAN Siparis Akisi Workflow'u

Tetikleyici: WF-001'den 'order_intent' geldiginde calisir.

| # | Node | Islem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trigger | WF-001'den order_code, customer_id, firm_id, items, total alir. |
| 2 | Supabase Node — Siparis Olustur | orders tablosuna yeni kayit ac. order_code: 'SP' + yil + '-' + 3 haneli artan sayi. status: 'new', payment_status: 'pending'. |
| 3 | IF Node — Adres Var Mi? | customers tablosunda bu musterinin delivery_address'i kayitli mi? |
| 4A | WA Gonder — Adres Iste | Adres yoksa: 'Harika! Onceki adresiniz yok, lutfen teslimat adresinizi paylasir misiniz? (Il, Ilce, Mahalle, Cadde, Daire)' mesajini gonder. |
| 4B | Adres Bekleme Modu | conversations.status = 'awaiting_address' olarak guncelle. Sonraki mesajda WF-001 bu durumu gorecek ve adres olarak isleme alacak. |
| 5 | Adres Alindi (Trigger 2) | Adres geldiginde: customers tablosunu guncelle, WA ile siparis ozeti + IBAN mesaji gonder. |
| 6 | WA Gonder — Siparis Ozeti + IBAN | Mesaj formati asagida (Bolum 6.2'de tam prompt verilmistir). Siparis kodu, urun, tutar, IBAN, aciklama alani bilgisi. |
| 7 | Supabase Node — Guncelle | orders.status = 'confirmed_pending_payment', conversations.status = 'awaiting_payment'. |
| 8 | Zamanlanmis Trigger — 2 Saat | 2 saat icinde dekont gelmezse WF-006 Hatirlatma Workflow'unu tetikle. |

## 4.3 WF-003 — Dekont Analizi Workflow'u

Tetikleyici: WF-001'den message_type == 'image' geldiginde calisir.

| # | Node | Islem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trigger | Gorsel URL, customer_id, firm_id, conversation_id alir. |
| 2 | IF Node — Bekleyen Siparis? | orders tablosunda bu musteri + firma icin payment_status = 'confirmed_pending_payment' siparis var mi? |
| 2A | Bekleyen Siparis Yok | Normal gorsel mesaji: 'Gorselinizi aldim, size nasil yardimci olabilirim?' gonder. |
| 3 | HTTP Request — Gorsel Indir | Media URL'den gorseli indir (Meta'nin token'i gerekli). |
| 4 | OpenAI Vision Node | Gorseli base64'e cevir. GPT-4o Vision'a gonder. Prompt: asagida Bolum 6.3'te verilmistir. JSON cikti iste. |
| 5 | Code Node — JSON Parse | Gelen cevapi parse et: {tutar, siparis_kodu, tarih, eslesme_durumu} |
| 6 | IF Node — Eslesme | siparis_kodu == beklenen_kod AND tutar >= beklenen_tutar mi? |
| 7A | Eslesme Basarili | orders.payment_status = 'confirmed', receipt_verified = true, receipt_url guncelle. WA: onay mesaji gonder. Firma sahibine bildirim: WF-005. |
| 7B | Eslesme Basarisiz — Yanlis Kod | WA: 'Dekontunuzu aldim fakat aciklama alaninda siparis kodunuzu goremédim. SP2024-XXX formatinda kodunuzu aciklama olarak girerek tekrar iletir misiniz?' |
| 7C | Eslesme Basarisiz — Yanlis Tutar | WA: 'Dekontunuzu aldim. Siparis tutariniz [X TL] olmasi gerekiyor, gonderdiginiz tutarda fark var. Lutfen kontrol eder misiniz?' + firma sahibine bildirim. |
| 7D | Gorsel Okunamadi | conversations.status = 'waiting_owner'. WA: 'Dekontunuzu aldim, inceleyip size donecegim.' Firma sahibine bildirim + gorsel link. |

## 4.4 WF-004 — Konusma Ozeti Workflow'u

Tetikleyici: Son mesajdan 60 dakika sonra calisir (scheduled trigger veya inactivity check).

| # | Node | Islem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trigger | Saatlik calisir. Son 60 dakikada mesaj gelmemis aktif konusmalari conversations tablosundan cek. |
| 2 | Loop — Her Konusma | Her aktif konusma icin: son 20 mesaji messages tablosundan cek. |
| 3 | IF Node — Ozet Degeri | Mesajlarda siparis, urun tercihi, beden, adres gibi degerli bilgi var mi? (GPT ile kontrol) |
| 3A | Degerli Bilgi Var | GPT'ye gonder: 'Bu konusmadan musteriye ozel saklanmasi gereken bilgileri JSON olarak cikar: {preferred_sizes, ordered_products, address, payment_preference, notes}' |
| 3B | Degerli Bilgi Yok | Sadece konusma durumunu kapat, ozet yazma. |
| 4 | Supabase — Musteri Ozetini Guncelle | customers.summary alanini guncelle. Mevcut ozetle birlestir (eskiyi silme, ekle). |
| 5 | Supabase — Konusmayi Kapat | conversations.status = 'closed', closed_at = now(). |

## 4.5 WF-005 — Bildirim Workflow'u

Tetikleyici: Diger workflow'lardan bildirim tetiklendiginde calisir.

| # | Node | Islem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trigger | type, firm_id, title, body, reference_id alir. |
| 2 | Supabase — Bildirim Kaydet | notifications tablosuna yaz. |
| 3 | Firma Bildirim Tercihi | firms tablosundan notification_channel cek: 'whatsapp', 'email', 'both'. |
| 4A | WhatsApp Bildirimi | Firma sahibinin kisisel WA numarasina mesaj gonder. Format: baslik + icerik + dashboard link. |
| 4B | Email Bildirimi | SMTP veya SendGrid ile mail gonder. |

## 4.6 WF-006 — Hatirlatma Workflow'u

Tetikleyici: WF-002'den 2 saat sonra dekont gelmediyse calisir.

| # | Node | Islem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trigger | order_id alir. |
| 2 | Supabase — Kontrol | orders.payment_status hala 'confirmed_pending_payment' mi? Degildiyse dur. |
| 3 | WA Gonder — Hatirlatma | 'Merhaba! [urun] sipariziniz hala bekliyor. Odeme yapmadinizsa IBAN bilgilerinizi tekrar ileteyim mi?' gonder. |
| 4 | Supabase — Log | Hatirlatma gonderildi olarak kaydet. Maksimum 2 hatirlatma gonder. |

# 5. AI Prompt Sablonlari

Asagidaki promptlar GPT-4o icin optimize edilmistir. Degiskenler kose parantez icinde gosterilmistir: [FIRMA_ADI], [URUNLER] vb. n8n bu degerleri dinamik olarak doldurur.

## 5.1 Ana Sistem Promptu

WF-001'de GPT-4o'ya her mesajla birlikte gonderilen sistem promptu:

Sen [FIRMA_ADI] adli bir Turk butik magazasinin WhatsApp musteri temsilcisisin. Gorevlerin:1. Musteri sorularini samimi, kisa ve dogru sekilde cevapla2. Siparis niyeti gorursen siparis akisini baslat3. Bilmedigin bir sey sorarlarsa 'Hemen ogrenip size donecegim' de ve firma sahibine ilet4. Her zaman Turkce yaz, samimi ve sicak ol5. Mesajlari kisa tut — WhatsApp'ta uzun mesaj okunmazFIRMA BILGILERI:- Kargo: [KARGO_FIRMASI], [KARGO_SURE], [KARGO_UCRET] TL ([UCRETSIZ_SINIR] TL uzeri ucretsiz)- Odeme: [ODEME_YONTEMLERI]- Iade: [IADE_POLITIKASI]MEVCUT URUNLER:[URUN_LISTESI]SIK SORULAN SORULAR:[SSS_LISTESI]MUSTERI GECMISI:[MUSTERI_OZETI]YANIT FORMATI (her zaman bu JSON'u don):{ "intent": "inquiry ¦ order_intent ¦ complaint ¦ other", "response": "musteriye gonderilecek mesaj", "action": "none ¦ request_address ¦ send_iban ¦ escalate_to_owner", "order_items": [] // sadece order_intent ise: [{product_id, name, size, qty, price}]}

## 5.2 IBAN Siparis Ozeti Mesaj Formati

WF-002'de musteri siparisi onayladiginda gonderilecek mesaj sablonu:

Harika! Siparizinizi hazirliyorum. 📦 Siparis Ozeti:[URUN_LISTESI_SATIR_SATIR]Kargo: [KARGO_UCRET] TLToplam: [TOPLAM] TL🏦 Odeme Bilgileri:Banka: [BANKA_ADI]IBAN: [IBAN]Hesap Sahibi: [HESAP_SAHIBI]Aciklama: [SIPARIS_KODU]⚠️ Onemli: Aciklama alanina mutlaka [SIPARIS_KODU] yaziniz.Dekontu bu sohbete ilettiginizde sipariziniz onaylanacak ve kargoya verilecektir. Herhangi bir sorunuzda buradayim!

## 5.3 Dekont Analizi Vision Promptu

WF-003'te dekont gorseli GPT-4o Vision'a gonderildiginde kullanilan prompt:

Bu gorsel bir banka dekontu. Asagidaki bilgileri cikart ve SADECE JSON olarak don, baska hicbir sey yazma:{ "tutar": 490, "para_birimi": "TL", "tarih": "2024-03-15", "saat": "02:31", "aciklama": "SP2024-018", "gonderen_banka": "Ziraat Bankası", "islem_no": "...", "gorsel_kalitesi": "net ¦ bulanik ¦ eksik", "dekont_mu": true}Eger gorsel bir banka dekontu degilse: {"dekont_mu": false}Eger tutar okunamazsa: {"tutar": null}Eger aciklama bos veya okunamazsa: {"aciklama": null}

## 5.4 Konusma Ozeti Promptu

WF-004'te konusma kapandiginda musteri profili guncelleme promptu:

Asagidaki WhatsApp konusmasini analiz et. Bu musteriye ozel, gelecekte isimize yarayacak bilgileri JSON olarak cikart. Eger anlamli bilgi yoksa bos dizi don.KONUSMA:[MESAJ_GECMISI]MEVCUT MUSTERI OZETI (guncelle, silme):[MEVCUT_OZET]SADECE JSON don:{ "preferred_sizes": ["M"], "favorite_categories": ["elbise", "tisort"], "ordered_products": ["Yazlik Elbise Krem M"], "delivery_address": "Kadikoy Istanbul...", "payment_preference": "iban", "notes": "Hizli kargo istiyor. Krem renk tercih ediyor."}

# 6. Dashboard — Next.js

Dashboard Next.js 14 (App Router) ile yazilir. Supabase JS client ile direkt veri okur. n8n'e HTTP ile komut gonderebilir. Tailwind CSS ile stillendirilir. Vercel'e deploy edilir.

## 6.1 Sayfa Yapisi

| Route | Sayfa | Icerik |
| --- | --- | --- |
| /dashboard | Ana sayfa | Metrikler, son mesajlar, bildirimler, aktif konusmalar |
| /dashboard/conversations | Konusmalar | Tum konusmalar listesi, filtrele (aktif/kapali/bekliyor) |
| /dashboard/conversations/[id] | Konusma detayi | Mesaj gecmisi, AI cevaplari, konusmayi devral butonu |
| /dashboard/orders | Siparisler | Siparis listesi, durum guncelleme, kargo takip no girisi |
| /dashboard/orders/[id] | Siparis detayi | Tam siparis bilgisi, dekont gorseli, musteri bilgisi |
| /dashboard/knowledge | Bilgi bankasi | Urun ekle/duzenle, SSS yonet, firma ayarlari |
| /dashboard/customers | Musteriler | Musteri listesi, profil ozeti, siparis gecmisi |
| /dashboard/notifications | Bildirimler | Tum bildirimler, okundu isaretle |
| /dashboard/settings | Ayarlar | IBAN, kargo, WA token, bildirim tercihleri |

## 6.2 Ana Sayfa Komponentleri

| Komponent | Aciklama |
| --- | --- |
| MetricCard | 4 adet: Bugun gelen mesaj / AI yanitladı / Sicak lead / Tamamlanan siparis |
| ActiveConversations | Son 10 aktif konusma — kanal ikonu, musteri adi, son mesaj, durum pill |
| ConversationDetail | Secili konusmayi sag kolonda goster — mesaj balonlari, devral butonu |
| NotificationFeed | Sol sidebar'da son 5 bildirim — renkli nokta, zaman, link |
| QuickStats | Bugun toplam gelir, yanitlanma orani (%) |

## 6.3 Gercek Zamanli Guncellemeler

Supabase Realtime ile anlık veri akisi:

- messages tablosuna yeni kayit geldigi anda dashboard otomatik guncellenir

- orders.status degistiginde siparis listesi yenilenir

- notifications tablosunda yeni kayit oldugunda bildirimleri butonu titresir

// Supabase Realtime ornegi

const channel = supabase

.channel('messages')

.on('postgres_changes', {

event: 'INSERT',

schema: 'public',

table: 'messages',

filter: `firm_id=eq.${firmId}`

}, (payload) => {

setMessages(prev => [...prev, payload.new])

})

.subscribe()

## 6.4 Konusma Devralma Mekanizmasi

Firma sahibi bir konusmaya elle mudahale etmek istediginde:

- 'Devral ve Yanitla' butonuna tiklar

- conversations.status = 'waiting_owner' olarak guncellenir

- n8n WF-001'de bu durumu gorur ve AI cevap uretmeyi durdurur

- Firma sahibi dashboard uzerinden mesaj yazar

- Mesaj owner rolunde messages tablosuna yazilir ve WA'dan gonderilir

- 'AI'a Birak' butonu ile kontrol tekrar AI'a devredilir

# 7. WhatsApp Business API Kurulum Adimlari

Her yeni musteri firma icin bu adimlar tekrarlanir. Ilk 10 musteri icin bu kurulum manuel yapilir. Faz 2'de self-serve haline gelir.

## 7.1 Meta Business Hesabi Hazirligi

- Meta Business Suite hesabi olustur: business.facebook.com

- 'Isletme Ayarlari' > 'Hesaplar' > 'WhatsApp Hesaplari' > 'Ekle'

- Meta'nin onay surecini tamamla (1-3 is gunu)

- Meta Developer hesabi ac: developers.facebook.com

- Yeni uygulama olustur: 'Isletme' tipi sec

- Uygulamaya 'WhatsApp' urunu ekle

## 7.2 Test Numarasi ile Baslangic

- WhatsApp > API Kurulumu > Test Numarasi al (ucretsiz, Meta saglar)

- 'Alici telefon numarasi ekle' ile test numarasini dogrula

- Test mesaji gonder — calistigindan emin ol

- Access Token'i kopyala (gecici, 24 saat gecerli)

## 7.3 Kalici Token Olusturma

- Meta Business Suite > Sistem kullanicisi olustur (Admin yetkisi)

- Sisteme uygulama ata

- 'Token Olustur' — tum WhatsApp izinlerini sec

- Bu token suresi dolmaz, guvenli sakla (Supabase'de sifreli)

## 7.4 n8n Webhook Baglantisi

- n8n'de yeni workflow ac, Webhook node ekle

- URL'yi kopyala: https://[n8n-domain]/webhook/whatsapp

- Meta Developer > WhatsApp > Yapilandirma > Webhook URL'ye yapistir

- Verify Token belirle (herhangi bir string, n8n'de ayni string kullan)

- Abone ol: 'messages' ve 'message_status' eventlerine

- Meta 'Dogrula' butonuna bas — n8n 200 donmeli

## 7.5 Uretim Telefon Numarasi Ekleme

- WhatsApp > Telefon Numaralari > Numara Ekle

- Musterinin isletme numarasini gir (bu numara WhatsApp Business App'ten cikarilmis olmali)

- Dogrulama kodu SMS veya sesli arama ile gelir

- Numara onaylandiktan sonra Phone Number ID'yi firms tablosuna kaydet

ONEMLI: Numara Meta'ya baglandiktan sonra WhatsApp Business App uzerinden kullanam. Tm mesajlar API uzerinden gecmek zorunda. Bu durum musteriye onceden aciklanmalidir.

# 8. Hata Yonetimi ve Fallback Senaryolari

## 8.1 AI Hata Senaryolari

| Senaryo | Cozum |
| --- | --- |
| GPT-4o API timeout | 30 sn bekleme, 2 kez retry. Basarisiz olursa: 'Su an yogun bir trafikle karsi karsiyayiz, kisa sure sonra tekrar deneyin.' + firma sahibine bildirim. |
| GPT tutarsiz JSON cevap | 3 kez retry farkli seed ile. Hala bozuksa: JSON parse attempt, response alanini elle cikart. Basarisiz olursa fallback mesaj. |
| Bilgi bankasinda cevap yok | GPT prompt'una eklenir: 'Eger bilmiyorsan bu formatta don: {action: escalate_to_owner}'. Musteri: 'Bu konuda en iyi bilgiyi sizin icin dogrudan ileteyim.' + bildirim. |
| Token limiti asimi | Musteri gecmisi cok uzunsa son 10 mesaja limitlendir. Sistem promptunu kisalt (urun listesini ozet formatina al). |

## 8.2 WhatsApp API Hata Senaryolari

| Senaryo | Cozum |
| --- | --- |
| Mesaj gonderilemedi (API hatasi) | 3 kez retry (5, 10, 30 sn araliklarla). Basarisiz: notifications tablosuna yaz, firma sahibine alert. |
| Webhook dogrulama hatasi | n8n loguna yaz. Meta'nin verify token'ini kontrol et. Supabase'deki firma kaydini kontrol et. |
| Duplikat mesaj | wa_message_id ile messages tablosunda kontrol — varsa islem yapma, 200 don. |
| Gorsel indirilemiyor | Media URL expired olabilir. Musteriye: 'Gorselinizi tekrar iletir misiniz?' Firma sahibine bildirim. |

## 8.3 Supabase Hata Senaryolari

| Senaryo | Cozum |
| --- | --- |
| Firma bulunamadi (bilinmeyen numara) | Error log yaz. WA: 'Merhaba! Sistemimize kayitli degilsiniz, size nasil yardimci olabilirim?' — veya tamamen sessiz kal. |
| DB baglanti hatasi | n8n retry mekanizmasi (3 kez). Basarisiz: kritik alert, manuel mudahale gerekiyor. |
| Supabase quota asimi | Plan yukseltime alerti. Bu Faz 1 icin olasiliksiz (free tier 500MB yeterli). |

## 8.4 Dekont Analizi Fallback Hiyerarsisi

- AI dekontu analiz eder — JSON cikti bekler

- JSON parse basarisiz: tekrar dene, farkli prompt ile

- Gorsel bulanik/okunamaz: musteri gorsel kalitesi uyarisi al

- Tutar eslesmedi: musteri bilgilendir, duzeltme iste

- 3 basarisiz denemeden sonra: konusmayi firma sahibine devret

## 8.5 Genel Fallback Mesajlari

| Durum | Fallback Mesaji |
| --- | --- |
| AI cevap uretemedi | 'Su an size en iyi sekilde yardimci olmak icin biraz zaman lazim. Kisa sure icinde donecegim!' |
| Konusma firma sahibine devredildi | 'Konunuzu daha iyi yardimci olabilecek ekibimize aktariyorum, en kisa surede donecekler!' |
| Sistem bakimda | 'Su an kisa bir bakim sirecindeyiz. [X] dakika icinde tekrar yazabilirsiniz.' |

# 9. Musteri Onboarding Sureci

Yeni bir musteri firma sisteme eklendiginde asagidaki adimlarin sirasi ile tamamlanmasi gerekir. Hedef: 1 is gunu icinde sistem aktif.

## 9.1 Onboarding Kontrol Listesi

| # | Adim | Detay |
| --- | --- | --- |
| 1 | Supabase'de firms kaydini olustur | Firma adi, iletisim, odeme bilgileri |
| 2 | WhatsApp numarasini Meta'ya bagla | Phone ID ve token al, firms tablosuna kaydet |
| 3 | n8n webhook'u firma icin yapilandir | firm_id bazli routing dogrula |
| 4 | Urunleri giris | Products tablosuna elle gir veya CSV import |
| 5 | SSS'leri giris | Faqs tablosuna temel sorular |
| 6 | Kargo ve odeme bilgilerini giris | IBAN, kargo ucreti, iade politikasi |
| 7 | Test mesaji gonder | 3-5 farkli senaryo test et: fiyat sorusu, stok sorusu, siparis |
| 8 | Dashboard erisimi ver | Firma sahibine login bilgilerini ilet |
| 9 | Egitim gorusmesi yap | 15 dk — dashboard nasil kullanilir, devralma nasil yapilir |
| 10 | Canli gecis | Firma sahibi sistemi aktif onaylar, is_active = true |

# 10. Maliyet Analizi

## 10.1 Altyapi Maliyetleri (Aylik)

| Kalem | Maliyet | Not |
| --- | --- | --- |
| n8n Cloud Starter | $20/ay | 5 aktif workflow, 10.000 islem/ay — 10 musteri icin yeterli |
| Supabase Free | $0/ay | 500MB DB, 2GB transfer — ilk 3-4 ay yeterli |
| Supabase Pro (ilerisi) | $25/ay | 8GB DB — 20+ musteri sonrasi |
| Vercel Hobby | $0/ay | Dashboard deploy — ucretsiz plan yeterli |
| OpenAI API (10 musteri) | $15-25/ay | Ozet yaklasimiyla, musteri basina ~$2/ay |
| Meta WhatsApp API | $0/ay | Ayda 1000 konusma ucretsiz — sonrasi: $0.005/konusma |
| TOPLAM (10 musteri) | ~$35-45/ay | Yaklasik 1.200-1.500 TL/ay operasyonel maliyet |

10 musteri x 699 TL = 6.990 TL aylik gelir. Operasyonel maliyet 1.500 TL. Brut kar marji ~%78. Bu iyi bir SaaS marjidir.

## 10.2 Model Maliyet Stratejisi

- Basit soru-cevap (fiyat, stok): GPT-4o Mini — $0.15/1M token

- Siparis niyeti, karmasik konusmalar: GPT-4o — $2.50/1M token

- Dekont analizi (Vision): GPT-4o — $2.50/1M token + gorsel ucreti

- Konusma ozeti (saatte bir batch): GPT-4o Mini — en ucuz model yeterli

n8n'de her mesajin uzunlugunu ve tipini olc. Kisa mesajlari Mini'ye, uzun ve karmasik mesajlari 4o'ya yonlendir. Bu hibrit yaklasim maliyeti %60-70 dusurebilir.

# 11. Guvenlik

- Meta API tokenleri Supabase'de sifreli saklanir (Supabase Vault veya environment variable)

- n8n webhook endpoint'i Meta'nin IP araliklariyla sinirlanir (IP whitelist)

- Supabase RLS aktif — her firma sadece kendi verisine erisebilir

- Dashboard JWT auth — Supabase Auth ile firma sahibi kimlik dogrulamasi

- Musteri telefon numaralari log dosyalarina yazilmaz

- Dekont gorselleri Supabase Storage'da saklanir, 30 gun sonra otomatik silinir

- KVKK uyumu: musteri verisi yurt ici sunucularda (Supabase EU region)

# 12. Test Senaryolari

Canli gecis oncesinde asagidaki 12 senaryo %100 basarili olmalidir:

| ID | Senaryo | Beklenen Cikti |
| --- | --- | --- |
| T-01 | Basit fiyat sorusu | 'Bu elbise kac para?' → dogru fiyat cevabi |
| T-02 | Stok sorusu | 'M beden var mi?' → dogru beden/stok bilgisi |
| T-03 | Bilgi bankasinda olmayan soru | 'Magaza saatleriniz?' → eskalasyon + firma bildirim |
| T-04 | Siparis baslat — adres yok | Siparis niyeti → adres isteme → IBAN gonderme |
| T-05 | Siparis baslat — adres kayitli | Siparis niyeti → direkt IBAN gonderme |
| T-06 | Dekont — dogru | Dogru tutar + dogru kod → otomatik onay mesaji |
| T-07 | Dekont — yanlis kod | Yanlis aciklama → duzeltme isteme mesaji |
| T-08 | Dekont — yanlis tutar | Eksik odeme → uyari + firma bildirim |
| T-09 | Bulanik dekont | Okunamayan gorsel → firma sahibine devir |
| T-10 | 2 saat sonra odeme gelmedi | Hatirlatma mesaji otomatik gonderilir |
| T-11 | Konusma ozeti | 60 dk sessizlik → ozet uretilip DB'ye yazilir |
| T-12 | Firma sahibi devralma | Dashboard'dan devral → AI durur → elle yanit → AI'a birak |
| T-13 | Instagram DM yönlendirme | "IG'dan mesaj gelir → otomatik WA yönlendirme mesajı gönderilir" |

# 13. Faz 1 Zaman Plani

| Hafta | Hedef |
| --- | --- |
| Hafta 1 | Supabase sema kurulumu + n8n temel webhook + WF-001 temel akis |
| Hafta 2 | WF-002 IBAN akisi + WF-003 dekont analizi + test senaryolari T-01 ile T-09 |
| Hafta 3 | WF-004 ozet + WF-005 bildirim + WF-006 hatirlatma + Dashboard temel sayfalar |
| Hafta 4 | Dashboard tamamlama + Realtime + ilk musteri onboarding + T-10 ile T-12 testi |
| Hafta 5 | Ilk 3 musteriye canli gecis + hata izleme + kritik bug fix |
| Hafta 6+ | Musteri geri bildirimleri ile iyilestirme + 10. musteriye ulasma |

Bu PRD yaşayan bir belgedir. Her sprint sonunda guncellenir. Degisiklikler versiyon numarasi artisi ile takip edilir (v1.0 → v1.1 vb).